文件编号：QP-011

版    本：A/0

生效日期：2026-03-25

页    码：第 1 页 共 8 页

# 设计和开发控制程序

# 1. 目的

为对产品和过程的设计和开发进行控制，确保设计输出满足输入要求，特制定本程序。

# 2. 范围

本程序适用于公司新产品设计和开发、现有产品改进、过程设计和开发。

# 3. 术语和定义

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 设计输入 | 设计开发的要求和依据 |
| 设计输出 | 设计开发的结果 |
| 设计评审 | 对设计结果进行正式审查 |

# 4. 职责

## 4.1 技术部

归口管理设计和开发工作

组织设计策划、输入、输出

组织设计评审、验证、确认

## 4.2 质量部

参与设计评审

负责设计验证

## 4.3 生产部

参与设计评审

负责试生产

## 4.4 销售部

提供客户要求和市场信息

参与设计确认

# 5. 工作程序

## 5.1 设计策划

技术部编制《设计开发计划书》（FM-050）

计划内容：项目目标、阶段划分、进度、资源、职责

计划经总经理批准

## 5.2 设计输入

收集设计输入信息

输入内容：功能要求、性能要求、法律法规、标准信息

输入经评审确认完整、清晰

填写《设计输入清单》（FM-051）

## 5.3 设计输出

按计划进行设计

输出内容：图纸、技术规范、工艺文件、BOM 表

输出经审批后发放

## 5.4 设计评审

### 5.4.1 评审时机

设计输入完成后

设计输出完成后

试生产前

### 5.4.2 评审实施

技术部组织评审会议

相关部门参加

记录评审结果和问题

填写《设计评审报告》（FM-052）

## 5.5 设计验证

验证设计输出是否满足输入要求

验证方式：试验、测试、对比分析

记录验证结果

填写《设计验证报告》（FM-053）

## 5.6 设计确认

确认产品满足使用要求

确认方式：客户试用、现场测试

记录确认结果

填写《设计确认报告》（FM-054）

## 5.7 设计变更

变更提出：填写《设计变更申请单》（FM-055）

变更评审：评估变更影响

变更批准：按权限审批

变更实施：修改文件，通知相关部门

## 5.8 设计文件管理

设计文件按《文件控制程序》管理

确保现场使用有效版本

# 6. 相关文件

| 文件编号 | 文件名称 |
| --- | --- |
| QP-001 | 文件控制程序 |
| QP-008 | 生产过程控制程序 |

# 7. 相关记录

| 记录编号 | 记录名称 | 保存期限 |
| --- | --- | --- |
| FM-050 | 设计开发计划书 | 长期 |
| FM-051 | 设计输入清单 | 长期 |
| FM-052 | 设计评审报告 | 长期 |
| FM-053 | 设计验证报告 | 长期 |
| FM-054 | 设计确认报告 | 长期 |
| FM-055 | 设计变更申请单 | 长期 |

# 8. 附录

## 附录 A：设计和开发流程图

策划 → 输入 → 输出 → 评审 → 验证 → 确认 → 变更控制 → 文件归档

## 附录 B：设计阶段划分

| 阶段 | 主要工作 |
| --- | --- |
| 策划阶段 | 立项、计划、资源准备 |
| 设计阶段 | 方案设计、详细设计 |
| 试制阶段 | 样机制作、试验验证 |
| 量产阶段 | 工艺验证、批量生产 |

编制：_______________    日期：_______________

审核：_______________    日期：_______________

批准：_______________    日期：_______________

本文件为受控文件，未经许可不得复制或外传