# 设计开发评审记录

表单编号：QR-DR-02 层级：四级文件（记录 / 表单模板） 所属合集：《ISO9001体系文件套包（52）｜设计开发类记录表单模板》 归属文件：《设计开发类》对应二级程序文件或三级作业指导书（DR 系列） 来源：卓越质量智库 zhiliangclub.com

## 表头（张贴前请补全）

| 记录名称 | 表单编号 | 版本号 | 生效日期 | 组织名称 | 页码/总页数 | 填表人 | 填表日期 | 审批人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计开发评审记录 | QR-DR-02 | A/0 |  |  |  |  |  |  |

表头九要素缺一即视为不受控记录。保存期限请印在页脚。

字段清单

| 字段名称 | 是否必填 | 填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 评审编号／项目编号 | 是 | 与任务书编号关联，注明本次为第几次评审 |
| 评审阶段 | 是 | 方案评审／输入评审／输出评审／过程评审／定型评审 |
| 评审时间与地点 | 是 | 现场会议或线上会议均需记录形式与参会方式 |
| 主持人／评审组长 | 是 | 一般由不直接承担该设计任务的资深人员担任，保证独立性 |
| 参加人员与角色 | 是 | 列出姓名、部门、角色（设计者／审核者／顾客代表／供方代表） |
| 评审依据文件 | 是 | 任务书、设计输入清单、图纸版本、标准清单、上一轮评审遗留项清单 |
| 评审要素清单 | 是 | 按阶段给出必须逐项回答的问题清单，见下方“评审要素” |
| 评审意见记录 | 是 | 逐条编号：问题描述、提出人、涉及文件或条款、影响程度（重大／一般／建议） |
| 结论 | 是 | 通过／有条件通过（限期整改）／不通过（重新评审） |
| 遗留项与关闭计划 | 是 | 每条意见指定责任人、完成期限、验证方式与关闭确认人 |
| 输出物版本更新说明 | 是 | 本次评审后哪些文件升版、哪些进入受控 |
| 签署 | 是 | 评审组长与各职能代表签字，设计者本人不得作为唯一签认人 |

各阶段评审要素（节选，可按产品类型增删）

- 方案阶段：技术路线是否覆盖全部功能性能要求；关键指标是否可达；成本与进度是否现实；法规与认证路径是否清晰；单一来源与专利风险是否识别；

- 输入阶段：输入的充分性、适宜性与无矛盾性；顾客要求与法规要求是否完整转化；与上一代产品或同类产品的差异点是否明确；前次项目失效是否被纳入；

- 输出阶段：输出是否满足输入逐条要求；图纸的公差、材质、表面处理、热处理是否明确；关键特性与特殊特性是否标识；检验规范是否给出判定准则与抽样方案；包装运输与标识要求是否给出；使用者培训与说明书要求是否覆盖；输出是否足以指导采购与生产；

- 过程评审（样机／小批阶段）：验证发现的问题是否闭环；工序能力与节拍是否达标；工装夹具是否满足一致性；返工返修方案是否经验证；

- 定型评审：全部验证确认项目是否通过；未关闭项是否可控且有期限；量产条件（供方、设备、人员、检验）是否具备；资料是否归档完整。

示例行

| 意见编号 | 涉及文件 | 问题描述 | 影响程度 | 责任人 | 关闭期限 | 关闭状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R2-04 | 图纸 PZ-80A-002（第 3 版） | 轴承座配合公差未标注，装配间隙依赖供应商经验 | 重大 | 张某（研发） | 2026-06-20 | 已关闭（第 4 版更正，附计算书 JS-026） |
| R2-05 | 技术条件 T-2026-011 | 噪声指标未给出测试条件与环境修正方法 | 一般 | 李某（试验室） | 2026-06-25 | 已关闭（补充附录 A） |

填写说明：

- 评审记录的价值在于“有反对意见被写下来”。全部意见填写“无”的评审记录，在审核中会被追问：是设计已经完美，还是评审没有发生；

- 每条意见必须有责任人与期限，会议结束前当场指定，避免“会后由项目组自行跟进”导致意见长期悬空；

- 结论为“有条件通过”时，未关闭的遗留项清单要作为下一阶段评审的必查输入，并在记录中引用上一次评审编号形成闭环；

- 评审依据文件须写版本号。后续若发生争议，可确认该意见是针对哪一版设计提出的。