# 设计变更申请单

表单编号：QR-DR-05 层级：四级文件（记录 / 表单模板） 所属合集：《ISO9001体系文件套包（52）｜设计开发类记录表单模板》 归属文件：《设计开发类》对应二级程序文件或三级作业指导书（DR 系列） 来源：卓越质量智库 zhiliangclub.com

## 表头（张贴前请补全）

| 记录名称 | 表单编号 | 版本号 | 生效日期 | 组织名称 | 页码/总页数 | 填表人 | 填表日期 | 审批人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计变更申请单 | QR-DR-05 | A/0 |  |  |  |  |  |  |

表头九要素缺一即视为不受控记录。保存期限请印在页脚。

字段名称

| 字段名称 | 是否必填 | 填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 变更申请编号 | 是 | 建议“BG＋年份＋流水”，与设计变更通知、图纸改版单关联 |
| 提出部门／人／日期 | 是 | 来源包括内部设计改进、验证发现、供方变更、顾客要求、法规更新、现场失效反馈 |
| 变更类别 | 是 | Ⅰ类（影响安全／性能／法规／顾客约定）／Ⅱ类（影响配合、工艺、成本）／Ⅲ类（文字、标注、格式） |
| 变更前状态 | 是 | 文件名称、编号、版本、生效日期；涉及物料或工序的一并写明 |
| 变更内容与理由 | 是 | 逐条写清改什么、为什么改；写明触发来源编号（验证编号／顾客文件／法规公告） |
| 影响分析矩阵 | 是 | 见下方“分析维度”，逐维度给出“受影响／不受影响＋理由” |
| 对已交付产品的影响 | 是 | 有无影响、是否需要召回或现场措施；无影响的也要写明判断依据 |
| 对在制品／库存／在途订单的处理 | 是 | 数量、处置方式（继续使用／挑选／返工／报废）与批准人 |
| 需同步更新的文件清单 | 是 | 图纸、BOM、技术条件、工艺文件、检验规范、控制计划、作业指导书、包装与说明书 |
| 实施验证要求 | 是 | 变更后需做哪些验证与确认，抽样与判定准则 |
| 审批意见与签署 | 是 | Ⅲ类设计师与主管审批；Ⅱ类技术负责人审批；Ⅰ类管理者代表或总经理批准，必要时顾客确认 |
| 实施与关闭记录 | 是 | 实施日期、验证记录编号、文件生效日期、旧文件回收情况、关闭确认 |

影响分析维度（逐条填写“受影响／不受影响”及理由）

- 产品性能与安全；b) 法规与认证（是否触发重新认证或型式试验）；c) 顾客要求与顾客审批约定；d) 图纸与 BOM；e) 工艺路线、工装夹具与设备；f) 检验规范与控制计划；g) 供方与物料可获得性；h) 在制品、库存、在途与已交付产品；i) 成本与交期；j) 记录与文件版本一致性。

示例行

| 变更编号 | 类别 | 变更内容 | 涉及文件 | 关键影响分析结论 | 审批 | 关闭日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BG-2026-021 | Ⅱ | 轴承座材质由 HT250 改为 QT450-10，解决装配开裂 | 图纸 PZ-80A-002（→第 5 版）、BOM、进货检验规范 | 性能不受影响（附强度计算书 JS-031）；不影响法规认证；工装无需改动；在库 HT250 毛坯 240 件冻结待处置；顾客无需重新确认 | 技术负责人批准（总经理知会） | 2026-08-30（验证报告 V-11 通过，旧版图纸已回收 9 份） |

填写说明：

- 变更类别决定审批层级，不得全部走“主管签字”。分类标准写入程序文件，避免就“这算不算重大变更”反复争论；

- 影响分析是这张表的灵魂。只写“同意变更”而没有逐维度分析的单据，在审核中通常被判定为变更控制失效；

- 文件更新必须成组进行。只改图纸不改检验规范、只改 BOM 不通知仓库，会造成现场两套标准并行，是批量质量事故最常见的起点；

- 变更实施后要核对现场：新版本图纸是否已发到工位、旧版本是否已回收作废、仓库是否按新 BOM 发料、检验是否按新准则判定。做到这四步，变更才算真正闭环；

- Ⅲ类文字性变更也不得随手改。任何写入受控文件的改动都要留下单号，否则版本追溯链条即断裂。